# Faculdade Impacta de Tecnologia

# DECLARAÇÃO DO ESCOPO

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO AUTOMATIZADO

Integrantes do projeto:

Analice Gomes - RA: 2404038

Arthur Gonçalves - RA: 2404108

Breno Gonçalves Renzi - RA: 2403703

Caliu Muriell - RA: 2404012

Eduardo Oliveira - RA: 2501548

Gustavo Silva - RA: 2400891

São Paulo, SP

2025

# Termo de Abertura do Projeto

## Justificativa do Projeto

Automatizar o gerenciamento de entrada e saída de veículos, gestão de vagas,e segurança por meio de inteligência artificial (IA), reduzindo a necessidade de manobristas. O sistema utilizará câmeras e algoritmos de visão computacional para identificar automaticamente vagas disponíveis, veículos estacionados e eventuais irregularidades, garantindo maior eficiência operacional e segurança ao cliente. E automatizar pagamentos e relatórios garantindo maior fluidez e rapidez no processo.

## Objetivos mensuráveis (SMART)

- Automatizar o processo de identificação de vagas livres e ocupadas.

- Reduzir o tempo de busca por vaga.

- Aumentar a eficiência de entrada e saída, validando acessos em até 1 minuto e meio por veículo.

## Requisitos de Alto Nível

- Funcionalidades: Detecção automática de vagas livres e ocupadas via IA de visão computacional, cadastro de mensalistas via CPF/CNPJ, reconhecimento de placas (ANPR), controle de entrada e saída automatizado (sem manobrista), pagamento via PIX e cartão de crédito, dashboard em tempo real com mapa de vagas e alertas de segurança, relatórios de ocupação, faturamento e eventos.

.

- Infraestrutura: Servidor em nuvem com Docker e FastAPI, banco de dados PostgreSQL, processamento de IA local (Edge) com modelos YOLOv8 pré-treinados, armazenamento em nuvem para logs e relatórios, câmeras IP conectadas ao módulo de IA.

## Premissas e Restrições

### Premissas:

- O estacionamento possui infraestrutura mínima de energia e internet;

- As câmeras serão instaladas em posições fixas, cobrindo zonas de vagas;

- Os funcionários receberão treinamento para operar o dashboard e interpretar relatórios;

- O sistema será modular, permitindo futuras expansões.

### Restrições:

- Orçamento limite de R$10.000,00 na fase de protótipo;

- Linguagem principal: Python (FastAPI);

- Implementação inicial limitada a uma zona piloto do estacionamento (até 100 vagas);

- O modelo de IA utilizará arquitetura pré-treinada (YOLOv8 ou similar).

## Escopo Preliminar (Entregas Principais)

- Sprint 0 – Planejamento e Ambiente

  - Configuração de ambiente de desenvolvimento (FastAPI, Docker, GitHub, Trello).

  - Definição das zonas de teste e coleta de imagens.

  - Documentação inicial e validação de requisitos.

- Sprint 1 – Módulo de IA (Visão Computacional);

  - Implementar modelo de IA para detecção de veículos e vagas (YOLOv8).

  - Treinar/customizar o modelo com imagens do estacionamento real.

  - Testar precisão e calibrar zonas (livre/ocupada).

- Sprint 2 - API de Integração e Banco de Dados

  - Criar endpoints para integração entre IA e o sistema (ocupação, eventos, relatórios).

  - Estruturar banco de dados para armazenar estados de vaga, entrada e saída.

  - Testar comunicação em tempo real via WebSocket.

- Sprint 3 - Dashboard de Monitoramento

  - Desenvolver dashboard web (React.js) com mapa dinâmico das vagas.

  - Exibir vagas livres, ocupadas e alertas de anomalias (movimento irregular).

  - Implementar relatórios de ocupação e histórico.

- Sprint 4 - Pagamentos e Mensalistas

  - Integrar API do Mercado Pago (Pix/cartão).

  - Vincular entradas/saídas com mensalistas (CPF/CNPJ).

  - Gerar comprovantes automáticos.

- Sprint 5 - Testes, Ajustes e Entrega

  - Testes integrados (IA + API + Dashboard).

  - Correções de precisão e performance.

  - Entrega do piloto (até 100 vagas).

## Riscos Iniciais de Alto Nível

Mudança total do escopo da automação. Variações de iluminação e clima afetando a precisão da IA, mudança de ângulo das câmeras impactando detecção, necessidade de hardware adicional para processar vídeo localmente e atraso em APIs externas (pagamento, reconhecimento de placa).

## Cronograma de Marcos Principais

- Start - 27/08/2025.

- Go life - Dezembro/2025.

## Partes Interessadas (Stakeholders)

| Stakeholder | Interesses |
| --- | --- |
| Mantenedor | Automação do processo e aumento da eficiência, com emissão de relatórios. |
| Clientes | Agilidade no processo de entrada e saída, pagamento ágil e segurança. |
| Funcionário | Facilidade no uso do sistema, redução de erros manuais, menos filas e retrabalho. |

## Equipe de Desenvolvimento

| Membro | Cargo | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Analice Ferreira | Desenvolvedor | Desenvolver o projeto |
| Arthur Gonçalves | Desenvolvedor | Desenvolver o projeto |
| Breno Gonçalves Renzi | Desenvolvedor | Desenvolver o projeto |
| Caliu Muriell | Desenvolvedor | Desenvolver o projeto |
| Gustavo Silva | Tech Lead | Mentor do projeto |
| Eduardo Oliveira | Product Owner | Liderar e desenvolver a equipe e o projeto |

## Gerente do Projeto e Autoridade

| Membro | Cargo |
| --- | --- |
| Eduardo Oliveira | Gerente do Projeto |
| Junior Freitas | Proprietário/Dono |

## Critérios de Sucesso

- Sistema reconhece vagas com precisão ≥ 90%;

- Redução de tempo de busca por vaga em 70%;

- Operação sem manobrista durante o piloto;

- Dashboard funcional e responsivo;

# Relatório do Brainstorming

## Objetivo do Brainstorming

Identificar mais features que podem ser adicionadas no fim de atualizar as entregas do escopo preliminar do projeto.

## Ideias Geradas

- Contador no sistema (Um contador de carros)

- Sensores de vaga

- Proteção de pilares para evitar batidas de porta

- Contratação de segurança humana (guardas)

- Sistema de alarme e monitoramento

- Registro de placa

- Registro de entrada e saída (horário / ticket)

- Cancelas automáticas

- Investimento em sem parar (ajudaria o fluxo do estacionamento ser mais rápido)

- Otimização do tamanhos das vagas

- IA na ajuda de monitoramento

- Investimento em iluminação do estacionamento

- Placa “Sorria você está sendo filmado”

- Espelhos convexos para evitar colisões

- Registro por CPF para mensalistas

## Priorização e Seleção

Critérios utilizados: Features novas e que fazem sentido, serem implementadas, dentro do contexto da dor do cliente.

- Ideias selecionadas:

  - Sistema de alarme e monitoramento

  - Registro por CPF/CNPJ para mensalistas

## Conclusão

O brainstorming gerou muitas ideias, muitas que já estavam dentro do escopo e muitas que pensamos e refletimos se elas podiam ajudar no desenvolvimento e de tirar a dor do cliente.

# Relatório de pesquisa

## Metodologia de Pesquisa

A pesquisa foi baseada na análise de ferramentas e APIs disponíveis no mercado, focando em soluções de código aberto (open-source) e serviços de nuvem com boa relação custo-benefício. A seleção se deu a partir da avaliação de cinco áreas-chave do projeto: gestão de tarefas, desenvolvimento front-end, reconhecimento de placas, pagamentos, monitoramento e hospedagem.

## Requisitos do Projeto e Soluções Propostas

Com base na pesquisa, os requisitos foram mapeados para as seguintes ferramentas e tecnologias:

### Gestão de Projeto

- Requisito Funcional: A equipe precisa de uma ferramenta visual para organizar tarefas, acompanhar o desenvolvimento e gerenciar as entregas de forma ágil.

- Solução Proposta: Trello. A ferramenta é ideal para gerenciar requisitos, sprints e entregas em um formato de quadro Kanban, facilitando a colaboração e a comunicação interna.

### Front-end (Interface do Usuário)

- Requisito Funcional: O sistema deve ter um painel de controle (dashboard) intuitivo para que os operadores possam acompanhar em tempo real as entradas, saídas, alarmes e gerar relatórios.

- Solução Proposta: React.js. Como biblioteca JavaScript, permite construir uma interface de usuário dinâmica e responsiva, otimizada para o dashboard do operador.

### Reconhecimento de Veículos

- Requisito Funcional: O sistema precisa identificar e registrar automaticamente as placas dos veículos na entrada e saída, eliminando a necessidade de digitação manual.

- Solução Proposta: OpenALPR. Esta biblioteca de reconhecimento automático de placas (ALPR) é a escolha ideal para automatizar a captura e o registro dos veículos, garantindo agilidade no processo.

### Sistema de Pagamento

- Requisito Funcional: O sistema deve processar pagamentos de forma automatizada, aceitando Pix e cartão de crédito para tarifas de rotativos e mensalistas.

- Solução Proposta: Mercado Pago API. A API de pagamentos oferece uma integração simples e segura, com suporte a Pix e cartões, ideal para a cobrança automatizada.

### Monitoramento e Segurança

- Requisito Funcional: É necessário um sistema de vigilância por câmeras para monitorar o estacionamento em tempo real, gerando alertas e registrando eventos de segurança.

- Solução Proposta: Zoneminder. Este sistema de vigilância de código aberto complementa a automação do estacionamento ao fornecer monitoramento contínuo e geração de alarmes.

### Hospedagem do Sistema

- Requisito Funcional: O sistema (API, banco de dados e dashboard) precisa ser hospedado em um ambiente seguro e de baixo custo, com acesso remoto garantido.

- Solução Proposta: AWS Lightsail. Este serviço de nuvem da Amazon oferece servidores virtuais prontos para uso, com preços acessíveis, garantindo a hospedagem segura e a escalabilidade do projeto.

## Conclusão

A pesquisa realizada identificou um conjunto robusto de ferramentas e tecnologias que atendem aos requisitos do projeto de forma eficiente e com foco em soluções acessíveis. As escolhas feitas — Trello, React.js, OpenALPR, Mercado Pago API, Zoneminder e AWS Lightsail — formam um ecossistema coeso que permitirá o desenvolvimento de um sistema de gestão de estacionamento completo e funcional. Os próximos passos incluem a elaboração do plano de arquitetura técnica e o início da fase de desenvolvimento.

# Relatório da Entrevista Individual

## Objetivo da Entrevista

O objetivo da entrevista é trazer as perspectivas e experiências do usuário para compreender de forma mais objetiva e proveitosa quais seriam as features e os recursos que poderiam ser implementados no projeto.

## Perguntas e respostas

1. Ao buscar um estacionamento, quais são os principais fatores que influenciam sua decisão de escolha?

- Resposta: Preço e disponibilidade de vagas.

2. Quão importante é para você a disponibilidade de vagas em tempo real? Usaria um aplicativo para verificar isso antes de chegar ao local?

- Resposta: Tem relevância, mas não é essencial. Só faria sentido se utilizasse sempre o mesmo estacionamento.

3. Pensando em segurança, o que é mais importante para você em um estacionamento?

- Resposta: Câmeras de segurança e presença de seguranças rondando a região.

4. Como prefere realizar o pagamento do estacionamento? Existe alguma forma que prefere ou evita?

- Resposta: Prefere Pix ou cartão (débito/crédito).

5. Em uma escala de 1 a 5, qual a importância de um sistema de reserva de vagas? Pagaria mais por isso?

- Resposta: Nota 4. Não pagaria extra, exceto em ocasiões muito específicas.

6. Que tipo de informações adicionais gostaria de receber durante o uso?

- Resposta: Aviso de “falta 1 hora para expirar o tempo de permanência”.

7. Interesse em programa de fidelidade (ex: descontos)?

- Resposta: Não se interessaria.

8. Maiores frustrações ao utilizar estacionamentos?

- Resposta: Dificuldade ou impossibilidade de encontrar vaga.

9. O que torna a entrada e saída mais rápida e eficiente?

- Resposta: Sistema de estacionamento de shopping (automatizado).

10. Se pudesse adicionar uma funcionalidade ideal, qual seria?

- Resposta: Aviso de tempo de permanência e lembrete para pagar o ticket.

## Conclusão

O entrevistado destacou algumas necessidades relevantes, como a segurança física associada ao monitoramento por câmeras, além da sugestão de uma funcionalidade de reserva de vagas voltada a usuários mensalistas. Também foi mencionada a importância de notificações para todos os usuários, tanto sobre o tempo de permanência quanto sobre o pagamento. Outro ponto reforçado foi a leitura automática de placas, que já havia sido considerada no escopo preliminar do sistema.

## Link dos artefatos no GitHub: Sistema Estacionamento Git

## Etapas projeto no Trello: Sistema Estacionamento Trello